****

**Sprawozdanie z realizacji   
Programu Operacyjnego  
Polska Cyfrowa   
za 2020 rok**

**Roczne sprawozdanie z wdrażania w ramach celu** "**Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia**"

**CZĘŚĆ A**

# NR IDENTYFIKACYJNY ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

|  |  |
| --- | --- |
| CCI | CCI |
| Tytuł | Program Operacyjny Cyfrowa Polska |
| Wersja | 2020.0 |
| Data zatwierdzenia sprawozdania przez komitet monitorujący | 26.05.2021 r. |

**SPIS TREŚCI**

[1. NR IDENTYFIKACYJNY ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA 2](#_Toc72745744)

[2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 5](#_Toc72745745)

[2.1. Kluczowe informacje na temat wdrażania programu operacyjnego w danym roku, w tym informacje na temat instrumentów finansowych w odniesieniu do danych finansowych i danych na temat wskaźników. 5](#_Toc72745746)

[3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 8](#_Toc72745747)

[3.1. Przegląd wdrażania 8](#_Toc72745748)

[3.2. Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 11](#_Toc72745749)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - I / 2a 11](#_Toc72745750)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - II / 2c 14](#_Toc72745751)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - III / 2c 20](#_Toc72745752)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - IV 23](#_Toc72745753)

[Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna" - IV / 6 25](#_Toc72745754)

[Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna" - IV / 8 26](#_Toc72745755)

[Tabela 3B: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa 27](#_Toc72745756)

[Tabela 5: Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania 27](#_Toc72745757)

[3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 30](#_Toc72745758)

[Tabela 6: Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu 30](#_Toc72745759)

[Tabela 7: Podział zbiorczych danych finansowych według kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) 31](#_Toc72745760)

[Tabela 8: Wykorzystanie finansowania krzyżowego 34](#_Toc72745761)

[Tabela 9: Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia") 35](#_Toc72745762)

[Tabela 10: Wydatki poniesione poza terytorium Unii (EFS) 35](#_Toc72745763)

[4. SYNTEZA EWALUACJI 36](#_Toc72745764)

[6 KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 38](#_Toc72745765)

[7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ 40](#_Toc72745766)

[8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 41](#_Toc72745767)

[Instrument finansowy POPC 41](#_Toc72745768)

[Instrument finansowy POPC 43](#_Toc72745769)

[**Instrument finansowy POPC - gwarancje** 44](#_Toc72745770)

[Instrument finansowy POPC - Pośrednik 1 (Alior Bank S.A. 1) 46](#_Toc72745771)

[**Pożyczka POPC** 47](#_Toc72745772)

[Instrument finansowy POPC - Pośrednik 2 (Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A) 49](#_Toc72745773)

[**Pożyczka POPC** 51](#_Toc72745774)

[Instrument finansowy POPC - Pośrednik 3 (Alior Bank S.A. 2) 52](#_Toc72745775)

[**Pożyczka POPC** 54](#_Toc72745776)

[Instrument finansowy POPC - Pośrednik 4 (Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A 2) 56](#_Toc72745777)

[**Pożyczka POPC** 57](#_Toc72745778)

[Instrument finansowy POPC - Pośrednik 5 (Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie) 59](#_Toc72745779)

[**Pożyczka POPC** 60](#_Toc72745780)

[Instrument finansowy POPC - Pośrednk 6 (Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.) 62](#_Toc72745781)

[**Pożyczka POPC** 64](#_Toc72745782)

[9. Opcjonalnie w przypadku sprawozdania, które zostanie złożone w 2016 r.; nie dotyczy innych sprawozdań podstawowych: DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH 66](#_Toc72745783)

[10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 67](#_Toc72745784)

[10.1. Duże projekty 67](#_Toc72745785)

[10.2. Wspólne plany działania 68](#_Toc72745786)

[11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 71](#_Toc72745787)

[11.1. Informacje zawarte w części A i osiąganie celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 71](#_Toc72745788)

[11.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 71](#_Toc72745789)

[11.3. Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 72](#_Toc72745790)

[11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 72](#_Toc72745791)

[11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu 72](#_Toc72745792)

[12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 AKAPIT PIERWSZY LIT. a) I b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013 72](#_Toc72745793)

[12.1. Postępy we wdrażaniu planu ewaluacji oraz działań następczych podjętych w związku z ustaleniami dokonanymi w ramach ewaluacji 72](#_Toc72745794)

[12.2. Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji 74](#_Toc72745795)

[13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (można je uwzględnić w sprawozdaniu, które zostanie złożone w 2016 r. (zob. pkt 9 powyżej); wymagane w sprawozdaniu, które należy złożyć w 2017 r.) Opcjonalnie: sprawozdanie z postępów 74](#_Toc72745796)

[14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 74](#_Toc72745797)

[14.1. Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego 74](#_Toc72745798)

[14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich 74](#_Toc72745799)

[14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych 74](#_Toc72745800)

[14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie 74](#_Toc72745801)

[14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych 75](#_Toc72745802)

[14.6. Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe 75](#_Toc72745803)

[15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 75](#_Toc72745804)

[16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu) 75](#_Toc72745805)

[17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 75](#_Toc72745806)

[Dokumenty 76](#_Toc72745807)

[Ostatnie wyniki zatwierdzenia 76](#_Toc72745808)

# PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Kluczowe informacje na temat wdrażania programu operacyjnego w danym roku, w tym informacje na temat instrumentów finansowych w odniesieniu do danych finansowych i danych na temat wskaźników.

|  |
| --- |
| **Nabory i wnioski o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowych I-III:**  Ogłoszono 63 nabory na 3 328,29 mln EUR środków UE, w tym:   * 41 dotacyjnych naborów konkursowych na 2 511,22 mln EUR środków UE, * 1 nabór na Instrumenty Finansowe na 219,47 mln EUR środków UE, * 21 naborów pozakonkursowych na 597,61 mln EUR środków UE.   Złożono 1 790 WoD na 5 553,48 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 4 594,33 mln EUR środków UE – 217% alokacji. Zatwierdzono 701 WoD na 2 882,29 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 2 393,95 mln EUR środków UE – 113% alokacji.  **Umowy o dofinansowanie i rozliczone środki:**  Podpisano 583 UoD projektów na 2 586,13 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 2 155,38 mln EUR środków UE – 102% alokacji:   * 560 umów na dotacyjne projekty konkursowe na 1 873,39 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 1 544,94 mln EUR środków UE, * 1 umowa na IF na 263,09 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 218,63 mln EUR środków UE, * 22 umowy na projekty pozakonkursowe na 449,64 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 391,81 mln EUR środków UE.   Zatwierdzono wydatki we WoP na 981,98 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 817,56 mln środków UE – 39% alokacji. Certyfikowano do KE 1 260,06 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym zawnioskowano o refundację 1 109,40 mln EUR środków UE – 52% alokacji.  Głównymi beneficjentami wg liczby umów w 1. Osi Priorytetowej są przedsiębiorstwa (169 umów z przedsiębiorstwami co stanowi 68% liczby umów w 1. osi), w tym 46% stanowią MŚP. Ponadto umowy zawarto z wspólnotami samorządowymi w zakresie budowy sieci publicznych punktów dostępu do internetu (73 umowy, tj. 29% umów 1. osi). Beneficjentem dla trzech projektów pozakonkursowych dotyczących OSE jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy, a dla dwóch umów realizujących projekty w zakresie Zdalnej Szkoły beneficjentem jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Państwowa Jednostka Organizacyjna). Ponadto dla umowy dotyczącej IF beneficjentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Podstawowym rodzajem działalności w 1. Osi Priorytetowej są działania informacyjno-komunikacyjne, w tym telekomunikacja.  Beneficjentami w 2. Osi Priorytetowej są przede wszystkim: organy władzy, administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne (55% liczby wszystkich umów 2. osi priorytetowej), uczelnie (17%) oraz instytuty badawcze (9%). Główny rodzaj działalności gospodarczej to administracja publiczna oraz edukacja.  Głównymi beneficjentami w 3. Osi Priorytetowej są fundacje (68% liczby wszystkich umów w 3. Osi priorytetowej), uczelnie (14%) i stowarzyszenia (11%), a dominującą działalnością gospodarczą jest edukacja (84%).  **Wdrażanie instrumentów finansowych w Programie:**  W 1. Osi Priorytetowej wdrażane są instrumenty finansowe w ramach umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o wartości 263,09 mln EUR, w tym 218,63 mln EUR środków UE. Zawarto 6 umów z pośrednikami finansowymi w wysokości 49,06 mln EUR na pożyczki. Na gwarancje przeznaczono 96,02 mln EUR. W kolejnych latach planowane jest uruchomienie nowego produktu pożyczek szerokopasmowych o wartości powyżej 11 mln EUR (50 mln PLN).  **Zmiany w dokumentach programowych:**  **Zmiany Programu**  W 2020 r., POPC zmieniany był dwukrotnie (decyzje KE z dnia 13 sierpnia 2020 r. i 22 października 2020 r.). Zmiany POPC wynikają z konieczności dostosowania zapisów programowych do wyników tzw. przeglądu śródokresowego i wykorzystania środków rezerwy wykonania, zgodnie z art. 20-22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR. Wprowadzane zmiany wynikają również z rekomendacji zawartych w raporcie podsumowującym badanie pn. Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i finansowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, który ocenia stopień realizacji programu w połowie okresu jego wdrażania (tj. na 31.12.2018 r.), a także doświadczeń z wdrażania Programu. Zmiany miały na celu zapewnienie możliwości pełnego wykorzystania środków POPC, z przeznaczeniem na wsparcie projektów realizowanych przez beneficjentów I oraz III osi priorytetowej POPC. Dodatkowo w osiach priorytetowych I-III wprowadzono możliwość realizacji projektów mających na celu przeciwdziałanie lub niwelowanie negatywnych skutków wystąpienia stanu pandemii wywołanej COVID-19 w 2020 r., a także czasowo zastosowano stopę dofinansowania w wysokości 100% w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność składanych do KE w roku obrachunkowym rozpoczynającym się 1 lipca 2020 r. i kończącym się 30 czerwca 2021 r. Zmiana ma na celu zwiększenie płynności finansowej programu w czasie pandemii COVID-19 oraz szybsze pozyskanie z KE środków alokacji POPC.  **Zmiany SZOOP POPC**  SZOOP POPC w 2020 roku zmieniany był 11 razy. Wprowadzono m.in. następujące zmiany:   * dostosowywano zapisy dokumentu do aktualnie prowadzonych naborów (np. w Katalogu wydatków kwalifikowanych, w tabelach finansowych, w opisach poszczególnych działań), * aktualizowano załącznik nr 2 do SZOOP, tj. Tabelę wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań, * aktualizowano załącznik nr 5 stanowiący wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ POPC w ramach trybu pozakonkursowego, * wprowadzono załącznik nr 10 stanowiący listę projektów zgłoszonych w trybie nadzwyczajnym wprowadzonym w związku z wystąpieniem COVID-19, * wprowadzono wskaźniki monitorujące działania antyepidemiczne, * wprowadzano poprawki o charakterze technicznym i redakcyjnym.   **Kryteria wyboru projektów:**  W 2020 r. z powodu pandemii COVID-19 nie odbyło się żadne posiedzenie stacjonarne Komitetu Monitorującego (KM). Odbyło się natomiast 8 głosowań obiegowych, podczas których przyjmowano min.: uchwały zatwierdzające kryteria wyboru projektów dla konkursów i projektów pozakonkursowych. W ramach prac nad kryteriami wyboru projektów, zatwierdzono następujące zmiany dokumentów:   * metodykę dla trybu pozakonkursowego w ramach dz. 1.1 (Uchwała nr 1/2020), * kryteria wyboru projektów dla dz. 2.4 (Uchwała nr 2/2020), * metodykę dla trybu pozakonkursowego w ramach dz. 1.1 (Uchwała nr 3/2020), * kryteria wyboru projektów dla trybu pozakonkursowego w działaniu 2.1 (Uchwała nr 5/2020), * metodyka i kryteria wyboru projektów w trybie pozakonkursowym dla dz. 3.4 (Uchwała nr 7/2020).   Ponadto zostały przyjęte w trybie nadzwyczajnym kryteria wyboru projektów dla dz. 2.1 (Uchwała nr 6/2020).  **Inne działania IZ POPC:**  IZ na bieżąco monitorowała postęp finansowo-rzeczowy we wdrażaniu POPC, w szczególności w kontekście wykonania zasady n+3. Realizacja założonych celów wynikających z zasady N+3 w roku 2020 nie była zagrożona.  W związku ze znacznymi oszczędnościami występującymi przy realizacji projektów IZ w porozumieniu z Ministerstwem Finansów wprowadziła możliwość nadkontraktacji środków w Osi 1, 2 oraz 3. Wprowadzona nadkontraktacja umożliwiła zakontraktowanie dodatkowych projektów na poczet przyszłych oszczędności w Programie. |

# WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Przegląd wdrażania

| ID | Oś priorytetowa | Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów |
| --- | --- | --- |
| I | Powszechny dostęp do szybkiego internetu | Ogłoszono 9 naborów na 1 745,43 mln EUR dofinansowania UE.  Złożono 631 WoD na 3 352,78 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 2 737,44 mln EUR środków UE – 224% alokacji.  Zatwierdzono 321 WoD na 1 640,57 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 1346,30 mln EUR środków UE – 110% alokacji.  Podpisano 248 UoD na 1 565,73 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 1 294,74 mln EUR środków UE – 106% alokacji:  □ 242 umowy na dotacyjne projekty konkursowe na 1 103,35 mln EUR, w tym 894,93 mln EUR środków UE,  □ 1 umowa na IF na 263,09 mln EUR, w tym 218,63 mln EUR środków UE,  □ 3 umowy na dotacyjne projekty pozakonkursowe OSE na 118,22 mln EUR, w tym 100,11 mln EUR środków UE,  □ 2 umowy na dotacyjne projekty pozakonkursowe Zdalnej szkoły na 81,06 mln EUR, w tym 81,06 mln EUR środków UE.  Zatwierdzono wydatki beneficjentów na 514,22 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 422,71 mln EUR środków UE – 35% alokacji.  Certyfikowano do KE 790,15 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym zawnioskowano o refundację 696,34 mln EUR środków UE – 57% alokacji.  Na podstawie UoD, szerokopasmowym dostępem do internetu objętych zostanie blisko 1,9 mln gospodarstw domowych w RSR (dotychczas podłączono ok. 65 tys.) oraz ponad 217 tys. g.d. w RLR (podłączono 1,8 tys.), tj. więcej niż zaplanowano w Programie.  Inwestycje wymagają budowy ok. 119,5 tys. km sieci (wybudowano ok. 23,4 tys. km) oraz – 5,7 tys. węzłów (zakończono budowę ok. 2 tys. węzłów). Wsparciem w ramach OSE planuje się objąć ok. 30 tys. szkół, dotychczas dostępem do sieci objęto ponad 12 tys.  W ramach interwencji na pandemię COVID-19, przewidziano wsparcie dla ok. 5 tys. szkół w postaci zakupu 180 tys. szt. komputerów dla uczniów i nauczycieli. Planowany koszt zakupu sprzętu IT to ok. 360 mln PLN. |
| II | E-administracja i otwarty rząd | Ogłoszono 40 naborów na 1 400,01 mln EUR środków UE.  Złożono 318 WoD na 1 694,61 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 1 431,32 mln EUR środków UE – 197% alokacji.  Zatwierdzono 157 WoD na 1 044,42 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 882,63 mln EUR środków UE – 121% alokacji.  Podpisano 143 UoD projektów na 863,78 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 729,70 mln EUR środków UE – 100% alokacji, w tym:  □ 128 umów na projekty konkursowe na 644,25 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 544,37 mln EUR środków UE,  □ 15 umów na projekty pozakonkursowe na 219,53 mln EUR, w tym 185,33 mln EUR UE.  Zatwierdzono wydatki na 398,34 mln EUR kwalifikowalnych, w tym 336,09 mln EUR środków UE – 46% alokacji.  Certyfikowano do KE 399,81 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym zawnioskowano o refundację 351,05 mln EUR środków UE – 48% alokacji.  Na podstawie UoD, udostępnionych zostanie 191 e-usług na co najmniej 3 poziomie dojrzałości (dotychczas utworzono 93) oraz 107 usług wewnątrzadministracyjnych (powstało ich już 83).  Wg UoD, liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji, dotyczących awansu cyfrowego, wyniesie 14. Wiele urzędów uzyska w przyszłości wsparcie w wyniku wdrożenia projektu EZD RP, przy czym nie będą one ujęte we wskaźniku programowym.  Liczba podmiotów udostępniających on-line informacje sektora publicznego (ISP) wyniesie 141, w tym 56 podmiotów już udostępnia dokumenty on-line.  Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych wyniesie 25 szt. |
| III | Cyfrowe kompetencje społeczeństwa | Ogłoszono 14 naborów na 182,85 mln EUR środków UE.  Złożono 841 WoD na 506,09 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 425,58 mln EUR środków UE – 261% alokacji.  Zatwierdzono 223 WoD na 197,29 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 165,03 mln EUR środków UE – 101% alokacji.  Podpisano 192 UoD projektów na 156,62 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 130,94 mln EUR środków UE – 80% alokacji, w tym:  □ 190 umów na projekty konkursowe na 125,80 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 105,64 mln EUR środków UE,  □ 2 umowy na projekty pozakonkursowe na 30,82 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 25,31 mln EUR środków UE.  Zatwierdzono wydatki we wnioskach o płatność na 69,41 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 58,77 mln EUR środków UE –36% alokacji.  Certyfikowano do KE 70,10 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym zawnioskowano o refundację 60,02 mln EUR środków UE – 38% alokacji.  Zgodnie z umowami zostanie objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) 648 820 osób, w tym: 603 403 osób w RSR oraz 45 417 osób w RLR. Z zatwierdzonych WoP wynika, że szkolenia rozpoczęło 218 351 osób, w tym 203 066 osób w RSR oraz 15 285 osób w RLR.  W dz. 3.3 zaplanowano wesprzeć 352 programistów w RSR oraz 27 osób w RLR. Do końca 2020 r., wsparcie otrzymało już 738 osób. Zgodnie z otrzymanymi informacjami w ramach akceleratorów powstało więcej zespołów interdyscyplinarnych i w ramach wdrożeń wzięło udział więcej programistów niż zakładano na etapie szacowania wskaźników do projektu.  W dz. 3.4 pod wspólną nazwą „E-polak potrafi!” realizowanych jest 5 kampanii edukacyjno-informacyjnych dot. TIK. Dotyczą one m.in.: jakości życia, e-usług publicznych, bezpieczeństwa w sieci i programowania. |
| IV | Pomoc Techniczna | Złożono 75 wniosków o dofinansowanie na 38,85 mln EUR ogółem, w tym 32,88 mln EUR środków UE – 57% alokacji. Zatwierdzono wszystkie wnioski o dofinansowanie.  Podpisano 71 umów o dofinansowanie projektów na 30,89 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 26,14 mln EUR środków UE – 45% alokacji  Zatwierdzono wydatki we wnioskach o płatność na 15,57 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 13,18 mln EUR środków UE – 23% alokacji  Certyfikowano do KE 16,34 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym zawnioskowano o refundację 14,10 mln EUR – 24% alokacji.  Do końca 2020 r. dofinansowano 1 752,6 etatomiesięcy. Zakupiono 498 urządzeń oraz elementów stanowisk pracy. Utworzono lub dostosowano 5 systemów informatycznych. W szkoleniach dla instytucji wzięło udział 2 357 osób. Ze szkoleń dla beneficjentów skorzystało 2 499 osób. W zakresie przygotowania, weryfikacji oraz doradztwa przy przygotowaniu dokumentacji wsparto 142 projekty. Na koniec 2020 r. liczba odwiedzin portali/serwisów internetowych wyniosła 914 821 wejść. Odbyło się 251 sfinansowanych spotkań, konferencji i seminariów. Zrealizowano 1 działanie informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu. Odebrano łącznie 1111 ekspertyz. Zrealizowano także 3 badania ewaluacyjne. |

## Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

**Osie priorytetowe inne niż pomoc techniczna**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu** |
| **Priorytet inwestycyjny** | **2a - Poszerzanie zakresu dostępności do łączy szerokopasmowych oraz wprowadzanie szybkich sieci internetowych oraz wspieranie wprowadzania nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej** |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - I / 2a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO10 | Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s | Gospodarstwa domowe | Słabiej rozwinięte | 1 651 660,00 |  |  | 65 194 |  |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s | Gospodarstwa domowe | Słabiej rozwinięte | 1 651 660,00 |  |  | 1 870 248 |  |  |  |
| F | CO10 | Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s | Gospodarstwa domowe | Lepiej rozwinięte | 195 549,00 |  |  | 1 767 |  |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s | Gospodarstwa domowe | Lepiej rozwinięte | 195 549,00 |  |  | 217 277 |  |  |  |
| F | 2 | Liczba szkół objętych Ogólnopolską Siecią Edukacyjną (OSE) | Szt | Słabiej rozwinięte | 22 604,00 |  |  | 11 512 |  |  |  |
| S | 2 | Liczba szkół objętych Ogólnopolską Siecią Edukacyjną (OSE) | Szt | Słabiej rozwinięte | 22 604,00 |  |  | 28 597 |  |  |  |
| F | 2 | Liczba szkół objętych Ogólnopolską Siecią Edukacyjną (OSE) | Szt | Lepiej rozwinięte | 3 436,00 |  |  | 767 |  |  |  |
| S | 2 | Liczba szkół objętych Ogólnopolską Siecią Edukacyjną (OSE) | Szt | Lepiej rozwinięte | 3 436,00 |  |  | 1 906 |  |  |  |
| F | CV4 | Wartość finansowanego sprzętu IT i oprogramowania / licencji | EUR | Słabiej rozwinięte | 78 786 474,00 |  |  |  |  |  | Wskaźnik został wprowadzony do umów dopiero w 2021 r. Dlatego, w 2020 r. brak wartości tego wskaźnika. |
| S | CV4 | Wartość finansowanego sprzętu IT i oprogramowania / licencji | EUR | Słabiej rozwinięte | 78 786 474,00 |  |  |  |  |  | j.w |
| F | CV4 | Wartość finansowanego sprzętu IT i oprogramowania / licencji | EUR | Lepiej rozwinięte | 5 252 432,00 |  |  |  |  |  | j.w. |
| S | CV4 | Wartość finansowanego sprzętu IT i oprogramowania / licencji | EUR | Lepiej rozwinięte | 5 252 432,00 |  |  |  |  |  | j.w. |
| F | CV4c | Wartość IT związanych z COVID-19 dla edukacji | EUR | Słabiej rozwinięte | 78 786 474,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | CV4c | Wartość IT związanych z COVID-19 dla edukacji | EUR | Słabiej rozwinięte | 78 786 474,00 |  |  | 337 781 250 |  |  |  |
| F | CV4c | Wartość IT związanych z COVID-19 dla edukacji | EUR | Lepiej rozwinięte | 5 252 432,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | CV4c | Wartość IT związanych z COVID-19 dla edukacji | EUR | Lepiej rozwinięte | 5 252 432,00 |  |  | 22 518 750 |  |  |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO10 | Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s | 19 489,00 |  |  | 1 546,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s | 1 738 589,00 |  |  | 1 678 380,00 |  |  | 1 219 677,00 |  |  |
| F | CO10 | Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s | 217 277,00 |  |  | 217 277,00 |  |  | 120 559,00 |  |  |
| F | 2 | Liczba szkół objętych Ogólnopolską Siecią Edukacyjną (OSE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 2 | Liczba szkół objętych Ogólnopolską Siecią Edukacyjną (OSE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | 2 | Liczba szkół objętych Ogólnopolską Siecią Edukacyjną (OSE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 2 | Liczba szkół objętych Ogólnopolską Siecią Edukacyjną (OSE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | CV4 | Wartość finansowanego sprzętu IT i oprogramowania / licencji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | CV4 | Wartość finansowanego sprzętu IT i oprogramowania / licencji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | CV4 | Wartość finansowanego sprzętu IT i oprogramowania / licencji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | CV4 | Wartość finansowanego sprzętu IT i oprogramowania / licencji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | CV4c | Wartość IT związanych z COVID-19 dla edukacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | CV4c | Wartość IT związanych z COVID-19 dla edukacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | CV4c | Wartość IT związanych z COVID-19 dla edukacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | CV4c | Wartość IT związanych z COVID-19 dla edukacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO10 | Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s | 122 207,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO10 | Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s | 6 096,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2 | Liczba szkół objętych Ogólnopolską Siecią Edukacyjną (OSE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 2 | Liczba szkół objętych Ogólnopolską Siecią Edukacyjną (OSE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | 2 | Liczba szkół objętych Ogólnopolską Siecią Edukacyjną (OSE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 2 | Liczba szkół objętych Ogólnopolską Siecią Edukacyjną (OSE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | CV4 | Wartość finansowanego sprzętu IT i oprogramowania / licencji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | CV4 | Wartość finansowanego sprzętu IT i oprogramowania / licencji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | CV4 | Wartość finansowanego sprzętu IT i oprogramowania / licencji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | CV4 | Wartość finansowanego sprzętu IT i oprogramowania / licencji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | CV4c | Wartość IT związanych z COVID-19 dla edukacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | CV4c | Wartość IT związanych z COVID-19 dla edukacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | CV4c | Wartość IT związanych z COVID-19 dla edukacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | CV4c | Wartość IT związanych z COVID-19 dla edukacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu** |
| **Priorytet inwestycyjny** | **2a - Poszerzanie zakresu dostępności do łączy szerokopasmowych oraz wprowadzanie szybkich sieci internetowych oraz wspieranie wprowadzania nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej** |
| **Cel szczegółowy** | **1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach** |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 1 | Gospodarstwa domowe w zasięgu dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (EAC) | % |  | 52,14 | 2013 | 100,00 | 76,21 |  | Wartość wskaźnika za 2018 r. została skorygowana w bazie danych KE. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 1 | Gospodarstwa domowe w zasięgu dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (EAC) | 75,92 |  | 67,13 |  | 66,74 |  | 64,15 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 1 | Gospodarstwa domowe w zasięgu dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (EAC) | 60,71 |  | 53,37 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **II - E-administracja i otwarty rząd** |
| **Priorytet inwestycyjny** | **2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia** |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - II / 2c

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 10 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) | szt. | Słabiej rozwinięte | 147,00 |  |  | 86 |  |  |  |
| S | 10 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) | szt. | Słabiej rozwinięte | 147,00 |  |  | 178 |  |  |  |
| F | 10 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) | szt. | Lepiej rozwinięte | 12,00 |  |  | 7 |  |  |  |
| S | 10 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) | szt. | Lepiej rozwinięte | 12,00 |  |  | 13 |  |  |  |
| F | 11 | Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | Słabiej rozwinięte | 15,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | 11 | Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | Słabiej rozwinięte | 15,00 |  |  | 13 |  |  |  |
| F | 11 | Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | Lepiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | 11 | Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | Lepiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 1 |  |  |  |
| F | 12 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | Słabiej rozwinięte | 44,00 |  |  | 52 |  |  |  |
| S | 12 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | Słabiej rozwinięte | 44,00 |  |  | 131 |  |  | Przewidywano wsparcie przede wszystkim dla urzędów administracji państwowej, których liczba była niewielka. Przyjęto także założenie, iż każdy projekt przyczyni się do udostępnienia zasobów jednej instytucji, tzn. wnioskodawcy projektu.  Natomiast w definicji wskaźnika określono, iż do jego wartości włączać należy także podmioty będące partnerami beneficjenta. Stąd tak duża liczba podmiotów, które udostępniają dane. |
| F | 12 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | Lepiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 4 |  |  |  |
| S | 12 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | Lepiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 10 |  |  | j.w. |
| F | 13 | Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych | szt. | Słabiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | 13 | Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych | szt. | Słabiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 23 |  |  |  |
| F | 13 | Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych | szt. | Lepiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | 13 | Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych | szt. | Lepiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 2 |  |  |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 10 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) | 26,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) | 147,00 |  |  | 139,00 |  |  | 89,00 |  |  |
| F | 10 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| F | 11 | Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 11 | Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | 10,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 11 | Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 11 | Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 12 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 27,00 |  |  | 38,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| S | 12 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 122,00 |  |  | 81,00 |  |  | 66,00 |  |  |
| F | 12 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 2,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 12 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 9,00 |  |  | 6,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | 13 | Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13 | Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 13 | Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13 | Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 10 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) | 73,00 |  |  | 29,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) | 5,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 11 | Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 11 | Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 11 | Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 11 | Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 12 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 12 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 324,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 12 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 12 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 24,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 13 | Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13 | Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 13 | Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13 | Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **II - E-administracja i otwarty rząd** |
| **Priorytet inwestycyjny** | **2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia** |
| **Cel szczegółowy** | **2 - Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych** |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | Uwagi |
| 4 | Odsetek osób korzystających z internetu w kontaktach z administracją publiczną | % |  | 22,60 | 2013 | 45,60 | 41,95 |  | 40,45 |  | 35,49 |  | 30,81 |  |  |
| 5 | Odsetek przedsiębiorstw korzystających z internetu w kontaktach z administracją publiczną w celu odsyłania wypełnionych formularzy w formie elektronicznej | % |  | 82,70 | 2013 | 95,00 | - |  | 95,70 |  | 95,10 |  | 94,30 |  | W związku ze zmianami w ust. z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Art. 47a), przedsiębiorcy zatrudniający więcej niż 5 pracowników mają obowiązek przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej.  Nastąpiło nasycenie wskaźnika. W rezultatcie, wskaźnik nie jest już liczony przez GUS. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 4 | Odsetek osób korzystających z internetu w kontaktach z administracją publiczną | 30,22 |  | 26,57 |  | 26,87 |  |
| 5 | Odsetek przedsiębiorstw korzystających z internetu w kontaktach z administracją publiczną w celu odsyłania wypełnionych formularzy w formie elektronicznej | 93,50 |  | 91,60 |  | 82,70 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **II - E-administracja i otwarty rząd** |
| **Priorytet inwestycyjny** | **2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia** |
| **Cel szczegółowy** | **3 - Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej** |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | Uwagi |
| 7 | Odsetek urzędów administracji państwowej korzystających z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw | % |  | 43,00 | 2015 | 62,00 | 74 |  | 64 |  | 56 |  | 44 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 7 | Odsetek urzędów administracji państwowej korzystających z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw | 37 |  | 43 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **II - E-administracja i otwarty rząd** |
| **Priorytet inwestycyjny** | **2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia** |
| **Cel szczegółowy** | **4 - Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego** |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | Uwagi |
| 10 | Wskaźnik otwartych danych | miejsce w rankingu |  | 13 miejsce w rankingu krajów UE | 2019 | Utrzymanie lub wzrost pozycji Polski wśród krajów UE |  | 7 miejsce w rankingu krajów UE |  |  |  |  |  |  | Wskaźnik wprowadzony do Programu w 2020 r. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 10 | Wskaźnik otwartych danych |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **III - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa** |
| **Priorytet inwestycyjny** | **2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia** |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - III / 2c

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 18 | Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) | Osoby | Słabiej rozwinięte | 407 342,00 |  |  | 203 066 |  |  | Zmiany dot. roku 2019 wynikały z poprawy oczywistej omyłki. |
| S | 18 | Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) | Osoby | Słabiej rozwinięte | 407 342,00 |  |  | 603 403 |  |  | Zmiany dot. roku 2019 wynikały z poprawy oczywistej omyłki. |
| F | 18 | Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) | Osoby | Lepiej rozwinięte | 29 854,00 |  |  | 15 285 |  |  |  |
| S | 18 | Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) | Osoby | Lepiej rozwinięte | 29 854,00 |  |  | 45 417 |  |  |  |
| F | 19 | Liczba kampanii edukacyjno-informacyjnych dotyczących TIK | szt. |  | 4,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | 19 | Liczba kampanii edukacyjno-informacyjnych dotyczących TIK | szt. |  | 4,00 |  |  | 5 |  |  |  |
| F | 21 | Liczba wspartych programistów | Osoby | Słabiej rozwinięte | 352,00 |  |  | 686 |  |  |  |
| S | 21 | Liczba wspartych programistów | Osoby | Słabiej rozwinięte | 352,00 |  |  | 352 |  |  |  |
| F | 21 | Liczba wspartych programistów | Osoby | Lepiej rozwinięte | 27,00 |  |  | 52 |  |  |  |
| S | 21 | Liczba wspartych programistów | Osoby | Lepiej rozwinięte | 27,00 |  |  | 27 |  |  |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 18 | Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) | 86 707,00 |  |  | 39 917,00 |  |  | 2 975,00 |  |  |
| S | 18 | Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) | 590 481,00 |  |  | 435 893,00 |  |  | 116 300,00 |  |  |
| F | 18 | Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) | 6 526,00 |  |  | 3 005,00 |  |  | 224,00 |  |  |
| S | 18 | Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) | 44 445,00 |  |  | 32 809,00 |  |  | 8 754,00 |  |  |
| F | 19 | Liczba kampanii edukacyjno-informacyjnych dotyczących TIK | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 19 | Liczba kampanii edukacyjno-informacyjnych dotyczących TIK | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| F | 21 | Liczba wspartych programistów | 525,00 |  |  | 199,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| S | 21 | Liczba wspartych programistów | 352,00 |  |  | 268,00 |  |  | 268,00 |  |  |
| F | 21 | Liczba wspartych programistów | 40,00 |  |  | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 21 | Liczba wspartych programistów | 27,00 |  |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 18 | Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 18 | Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) | 20 067,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 18 | Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 18 | Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) | 1 510,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 19 | Liczba kampanii edukacyjno-informacyjnych dotyczących TIK | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 19 | Liczba kampanii edukacyjno-informacyjnych dotyczących TIK | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 21 | Liczba wspartych programistów | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 21 | Liczba wspartych programistów | 268,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 21 | Liczba wspartych programistów | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 21 | Liczba wspartych programistów | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **III - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa** |
| **Priorytet inwestycyjny** | **2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia** |
| **Cel szczegółowy** | **5 - Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e-usług publicznych** |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 15 | Odsetek osób regularnie korzystających z internetu | % |  | 60,00 | 2013 | 81,00 | 81,36 |  |  |
| 16 | Odsetek osób, które nigdy nie korzystały z internetu | % |  | 32,00 | 2013 | 12,00 | 13,16 |  |  |
| 18 | Odsetek osób posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe | % |  | 40,00 | 2015 | 57,00 | 50,26 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 15 | Odsetek osób regularnie korzystających z internetu | 78,27 |  | 74,77 |  | 72,66 |  | 69,89 |  |
| 16 | Odsetek osób, które nigdy nie korzystały z internetu | 15,48 |  | 18,32 |  | 19,62 |  | 22,27 |  |
| 18 | Odsetek osób posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe | 44,23 |  | 45,95 |  | 46,38 |  | 44,42 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 15 | Odsetek osób regularnie korzystających z internetu | 64,81 |  | 63,00 |  |
| 16 | Odsetek osób, które nigdy nie korzystały z internetu | 27,08 |  | 28,11 |  |
| 18 | Odsetek osób posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe | 40,11 |  |  |  |

**Osie priorytetowe dla pomocy technicznej**

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - IV

|  |  |
| --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **IV - Pomoc Techniczna** |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 25 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej | szt. |  |  |  |  | 1 752,6 |  |  |  |
| S | 25 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej | szt. |  |  |  |  | 2 599,1 |  |  |  |
| F | 26 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji | osoby |  |  |  |  | 2 357 |  |  |  |
| S | 26 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji | osoby |  |  |  |  | 3 290 |  |  |  |
| F | 27 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji | szt. |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| S | 27 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji | szt. |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| F | 28 | Liczba projektów objętych wsparciem | szt. |  |  |  |  | 142 |  |  |  |
| S | 28 | Liczba projektów objętych wsparciem | szt. |  |  |  |  | 210 |  |  |  |
| F | 29 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów | osoby |  |  |  |  | 2 499 |  |  |  |
| S | 29 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów | osoby |  |  |  |  | 2 935 |  |  |  |
| F | 30 | Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu | szt. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| S | 30 | Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu | szt. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| F | 31 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego | szt. |  |  |  |  | 914 821 |  |  |  |
| S | 31 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego | szt. |  |  |  |  | 663 325 |  |  |  |
| F | 32 | Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy | szt. |  |  |  |  | 498 |  |  |  |
| S | 32 | Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy | szt. |  |  |  |  | 734 |  |  |  |
| F | 33 | Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych | szt. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| S | 33 | Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych | szt. |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| F | 34 | Liczba opracowanych ekspertyz | szt. |  |  |  |  | 1 111 |  |  |  |
| S | 34 | Liczba opracowanych ekspertyz | szt. |  |  |  |  | 4 187 |  |  |  |
| F | 35 | Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów | szt. |  |  |  |  | 251 |  |  |  |
| S | 35 | Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów | szt. |  |  |  |  | 375 |  |  |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 25 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej | 1 219,27 |  |  | 882,00 |  |  | 454,00 |  |  |
| S | 25 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej | 1 934,90 |  |  | 1 282,00 |  |  | 672,00 |  |  |
| F | 26 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji | 1 811,00 |  |  | 1 493,00 |  |  | 922,00 |  |  |
| S | 26 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji | 2 844,00 |  |  | 2 193,00 |  |  | 1 330,00 |  |  |
| F | 27 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| S | 27 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| F | 28 | Liczba projektów objętych wsparciem | 129,00 |  |  | 72,00 |  |  | 13,00 |  |  |
| S | 28 | Liczba projektów objętych wsparciem | 140,00 |  |  | 65,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| F | 29 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów | 2 227,00 |  |  | 1 584,00 |  |  | 603,00 |  |  |
| S | 29 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów | 2 465,00 |  |  | 2 065,00 |  |  | 1 317,00 |  |  |
| F | 30 | Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | 30 | Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| F | 31 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego | 716 216,00 |  |  | 370 462,00 |  |  | 344 632,00 |  |  |
| S | 31 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego | 553 325,00 |  |  | 439 125,00 |  |  | 330 639,00 |  |  |
| F | 32 | Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy | 359,00 |  |  | 338,00 |  |  | 209,00 |  |  |
| S | 32 | Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy | 511,00 |  |  | 402,00 |  |  | 282,00 |  |  |
| F | 33 | Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych | 4,00 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| S | 33 | Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych | 5,00 |  |  | 4,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| F | 34 | Liczba opracowanych ekspertyz | 701,00 |  |  | 325,00 |  |  | 236,00 |  |  |
| S | 34 | Liczba opracowanych ekspertyz | 2 019,00 |  |  | 1 298,00 |  |  | 405,00 |  |  |
| F | 35 | Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów | 124,00 |  |  | 116,00 |  |  | 41,00 |  |  |
| S | 35 | Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów | 304,00 |  |  | 181,00 |  |  | 79,00 |  |  |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 25 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 25 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej | 319,40 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 26 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji | 56,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 26 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji | 395,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 27 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 27 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 28 | Liczba projektów objętych wsparciem | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 28 | Liczba projektów objętych wsparciem | 25,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 29 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów | 310,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 29 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów | 730,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 30 | Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 30 | Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 31 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 31 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego | 180 639,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 32 | Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 32 | Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy | 244,00 |  |  | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 33 | Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 33 | Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 34 | Liczba opracowanych ekspertyz | 10,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 34 | Liczba opracowanych ekspertyz | 135,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 35 | Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów | 36,00 |  |  | 16,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 35 | Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów | 123,00 |  |  | 38,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **IV - Pomoc Techniczna** |
| **Cel szczegółowy** | **6 - Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC** |

## Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna" - IV / 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 22 | Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE | Liczba |  | 0,82 | 2013 | zwiększenie liczby form szkoleniowych przypadających na pracownika |  | 1,57 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 22 | Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE |  | 3,68 |  | 2,97 |  | 5,31 |  | 0,29 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 22 | Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE |  | 0 |  | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **IV - Pomoc Techniczna** |
| **Cel szczegółowy** | **8 - Wzmocnione kompetencje beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów** |

## Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna" - IV / 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 24 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) | Liczba dni |  | 301 | 2013 | skrócenie czasu zatwierdzenia projektu | 182 |  |  |
| 29 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów | Skala 1-5 |  | 4,08 | 2013 | 4,20 | 4,52 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 24 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | 162 |  | 183 |  | 190 |  | 222 |
| 29 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów | 4,39 |  | 4,25 |  | 4,51 |  | 4,15 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 24 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | 193 |  | 0 |
| 29 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Tabela 3B: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa

**Nie dotyczy**

|  |  |
| --- | --- |
| Wskaźnik | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach PO – przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa |

## Tabela 5: Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania

Nie dotyczy.

| **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wskaźnika** | **Numer identyfikacyjny** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **2020 Ogółem razem** | **2020 Ogółem mężczyźni** | **2020 Ogółem kobiety** | **2020 Rocznie ogółem** | **2020 Rocznie ogółem mężczyźni** | **2020 Rocznie ogółem kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | O | CO10 | Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s | Households | EFRR | Słabiej rozwinięte | 65 194 |  |  | 57 984 |  |  |
| I | O | CO10 | Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s | Households | EFRR | Lepiej rozwinięte | 1 767 |  |  | 1 767 |  |  |
| I | F | 3 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 732 027407,73 |  |  | 204 239 610,49 |  |  |
| I | F | 3 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 58 120 683,88 |  |  | 18 426 819,74 |  |  |
| I | I | 2 | Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 1 870 248 |  |  | 131 659 |  |  |
| I | I | 2 | Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 217 277 |  |  | 0 |  |  |
| II | F | 3 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 370 201 639,21 |  |  | 118 430 0014,75 |  |  |
| II | F | 3 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 29 606 180,73 |  |  | 9 471 218,01 |  |  |
| II | I | 14 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 178 |  |  | 31 |  |  |
| II | I | 14 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 13 |  |  | 2 |  |  |
| II | O | 10 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 86 |  |  | 60 |  |  |
| II | O | 10 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 7 |  |  | 5 |  |  |
| III | F | 3 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 911009,70 |  |  | 22 577 330,89 |  |  |
| III | F | 3 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 5 191 136,06 |  |  | 1 805 579,63 |  |  |
| III | I | 21 | Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów | Osoby | EFRR | Słabiej rozwinięte | 603 403 |  |  | 12 921 |  |  |
| III | I | 21 | Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów | Osoby | EFRR | Lepiej rozwinięte | 45 285 |  |  | 973 |  |  |
| III | O | 18 | Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) | Osoby | EFRR | Słabiej rozwinięte | 203 066 |  |  | 116 359 |  |  |
| III | O | 18 | Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) | Osoby | EFRR | Lepiej rozwinięte | 15 285 |  |  | 8 759 |  |  |

| **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wskaźnika** | **Numer identyfikacyjny** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **2019 Ogółem razem** | **2018 Ogółem razem** | **2017 Ogółem razem** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | O | CO10 | Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s | Households | EFRR | Słabiej rozwinięte | 19 489,00 | 1 546,00 | 0,00 |  |
| I | O | CO10 | Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s | Households | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| I | F | 3 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 527 787 797,24 | 379 359 395,07 | 209 749 744,14 |  |
| I | F | 3 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 39 693 864,14 | 30 623 644,13 | 14 933 310,38 |  |
| I | I | 2 | Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 1 738 589,00 | 1 678 380,00 | 1 219 677,00 |  |
| I | I | 2 | Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 217 277,00 | 217 277,00 | 120 559,00 |  |
| II | F | 3 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 251 771 624,46 | 115 473 841,31 | 34 455 930,00 |  |
| II | F | 3 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 20 134 962,72 | 9 234 803,50 | 2 755 548,18 |  |
| II | I | 14 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 147,00 | 139,00 | 89,00 |  |
| II | I | 14 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 11,00 | 11,00 | 7,00 |  |
| II | O | 10 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 26,00 | 2,00 | 0,00 |  |
| II | O | 10 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| III | F | 3 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 42 333 678,81 | 16 348 535,61 | 1 149 895,64 |  |
| III | F | 3 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 3 385 556,43 | 1 307 443,41 | 91 960,74 |  |
| III | I | 21 | Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów | Osoby | EFRR | Słabiej rozwinięte | 590 481,00 | 435 893,00 | 116 300,00 |  |
| III | I | 21 | Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów | Osoby | EFRR | Lepiej rozwinięte | 44 445,00 | 32 809,00 | 8 754,00 |  |
| III | O | 18 | Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) | Osoby | EFRR | Słabiej rozwinięte | 86 707,00 | 39 917,00 | 2 975,00 |  |
| III | O | 18 | Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) | Osoby | EFRR | Lepiej rozwinięte | 6 526,00 | 3 005,00 | 224,00 |  |

| **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wskaźnika** | **Numer identyfikacyjny** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **2016 Ogółem razem** | **2015 Ogółem razem** | **2014 Ogółem razem** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | O | CO10 | Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s | Households | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | O | CO10 | Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s | Households | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | F | 3 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 5 736 006,18 | 0,00 | 0,00 |
| I | F | 3 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 358 247,36 | 0,00 | 0,00 |
| I | I | 2 | Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 122 207,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | I | 2 | Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 6 096,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | F | 3 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 5 352 956,23 | 0,00 | 0,00 |
| II | F | 3 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 428 092,48 | 0,00 | 0,00 |
| II | I | 14 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 73,00 | 29,00 | 0,00 |
| II | I | 14 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 5,00 | 2,00 | 0,00 |
| II | O | 10 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | O | 10 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | F | 3 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | F | 3 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | I | 21 | Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów | Osoby | EFRR | Słabiej rozwinięte | 20 067,00 |  | 0,00 |
| III | I | 21 | Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów | Osoby | EFRR | Lepiej rozwinięte | 1 510,00 |  | 0,00 |
| III | O | 18 | Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) | Osoby | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  | 0,00 |
| III | O | 18 | Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) | Osoby | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  | 0,00 |

| **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wskaźnika** | **Numer identyfikacyjny** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **Cel pośredni na 2018 r. ogółem** | **Cel pośredni na 2018 r. mężczyźni** | **Cel pośredni na 2018 r. kobiety** | **Cel końcowy (2023 r.) ogółem** | **Cel końcowy (2023 r.) mężczyźni** | **Cel końcowy (2023 r.) kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | O | CO10 | Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s | Households | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0 |  |  | 1 651 660,00 |  |  |
| I | O | CO10 | Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s | Households | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0 |  |  | 195 549,00 |  |  |
| I | F | 3 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 183 389 995 |  |  | 1 342 338 634,00 |  |  |
| I | F | 3 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 14 002 012 |  |  | 103 212 674,00 |  |  |
| I | I | 2 | Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 475 777 |  |  |  |  |  |
| I | I | 2 | Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 32 785 |  |  |  |  |  |
| II | F | 3 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 97 937 276 |  |  | 796 617 848,00 |  |  |
| II | F | 3 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 7 832 349 |  |  | 63 708 013,00 |  |  |
| II | I | 14 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 24 |  |  |  |  |  |
| II | I | 14 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 2 |  |  |  |  |  |
| II | O | 10 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0 |  |  | 147,00 |  |  |
| II | O | 10 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0 |  |  | 12,00 |  |  |
| III | F | 3 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 9 549 462 |  |  | 178 462 903,00 |  |  |
| III | F | 3 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 763 700 |  |  | 14 354 560,00 |  |  |
| III | I | 21 | Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów | Osoby | EFRR | Słabiej rozwinięte | 162 937 |  |  |  |  |  |
| III | I | 21 | Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów | Osoby | EFRR | Lepiej rozwinięte | 11 942 |  |  |  |  |  |
| III | O | 18 | Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) | Osoby | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0 |  |  | 407 342,00 |  |  |
| III | O | 18 | Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) | Osoby | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0 |  |  | 29 854,00 |  |  |

## 3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Tabela 6: Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu

(jak określono w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 [wzór do celów przedkładania danych finansowych])

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **Podstawa obliczenia** | **Finansowanie ogółem** | **Stopa dofinansowania** | **Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia** | **Udział wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji wybranych do dofinansowania w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej** | **Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia** | **Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej** | **Udział wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych przez beneficjentów w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej** | **Liczba wybranych operacji** |
| I | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 1 342 338 634,00 | 85,00% | 1 436 549 064,47 | 107,02% | 1 210 267 572,47 | 483 874 760,91 | 36,05% | 219 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 103 212 674,00 | 80,00% | 129 181 456,32 | 125,16% | 102 755 194,81 | 30 350 128,98 | 29,41% | 38 |
| II | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 796 617 848,00 | 85,00% | 799 815 353,58 | 100,40% | 795 256 918,12 | 368 841 170,94 | 46,30% | 143 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 63 708 013,00 | 80,00% | 63 963 730,89 | 100,40% | 63 599 178,58 | 29 497 379,99 | 46,30% | 143 |
| III | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 178 462 903,00 | 85,00% | 145 020 959,00 | 81,26% | 138 668 381,42 | 64 272 899,85 | 36,01% | 192 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 14 354 560,00 | 80,00% | 11 597 778,86 | 80,80% | 11 089 743,39 | 5 140 104,47 | 35,81% | 192 |
| IV | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 63 095 578,00 | 85,00% | 28 599 926,78 | 45,33% | 28 599 926,78 | 14 417 903,91 | 22,85% | 71 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 5 045 950,00 | 80,00% | 2 287 225,44 | 45,33% | 2 287 225,44 | 1 153 044,79 | 22,85% | 71 |
| **Ogółem** | **EFRR** | **Słabiej rozwinięte** |  | **2 380 514 963,00** | **85,00%** | **2 409 985 303,83** | **101,24%** | **2 172 792 798,79** | **931 406 735,61** | **39,13%** | **625** |
| **Ogółem** | **EFRR** | **Lepiej rozwinięte** |  | **186 321 197,00** | **80,00%** | **207 030 191,51** | **111,11%** | **179 731 342,22** | **66 140 658,23** | **35,50%** | **444** |
| **Suma całkowita** |  |  |  | **2 566 836 160,00** | **84,64%** | **2 617 015 495,34** | **101,95%** | **2 352 524 141,01** | **997 547 393,84** | **38,86%** | **1 069** |

## Tabela 7: Podział zbiorczych danych finansowych według kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

| **Oś priorytetowa** | **Charakterystyka wydatków** | | **Rodzaje kategorii** | | | | | | | | **Dane finansowe** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **Zakres interwencji** | **Forma finansowania** | **Wymiar terytorialny** | **Terytorialny mechanizm wdrażania** | **Cel tematyczny** | **Temat uzupełniający EFS** | **Wymiar gospodarczy** | **Wymiar lokalizacji** | **Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia** | **Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia** | **Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej** | **Liczba wybranych operacji** |
| I | EFRR | Słabiej rozwinięte | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 08 | PL51 | 2 918 598,51 | 1 836 840,64 | 210 139,09 | 2 |
| I | EFRR | Słabiej rozwinięte | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | PL | 110 834 686,32 | 110 834 686,32 | 44 403 144,94 | 3 |
| I | EFRR | Słabiej rozwinięte | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | PL11 | 85 304 964,94 | 67 620 203,32 | 22 547 273,72 | 21 |
| I | EFRR | Słabiej rozwinięte | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | PL21 | 68 569 753,55 | 58 268 163,77 | 30 774 272,96 | 11 |
| I | EFRR | Słabiej rozwinięte | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | PL22 | 52 360 501,46 | 43 356 965,03 | 12 343 872,61 | 12 |
| I | EFRR | Słabiej rozwinięte | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | PL31 | 180 726 188,37 | 150 249 409,68 | 10 270 073,11 | 19 |
| I | EFRR | Słabiej rozwinięte | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | PL32 | 67 455 809,63 | 55 362 804,60 | 29 109 102,55 | 20 |
| I | EFRR | Słabiej rozwinięte | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | PL33 | 59 649 758,45 | 48 781 161,24 | 23 699 226,76 | 13 |
| I | EFRR | Słabiej rozwinięte | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | PL34 | 30 549 705,40 | 25 737 050,52 | 14 491 638,95 | 9 |
| I | EFRR | Słabiej rozwinięte | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | PL41 | 84 538 422,37 | 66 674 779,04 | 56 579 299,67 | 21 |
| I | EFRR | Słabiej rozwinięte | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | PL42 | 69 633 377,45 | 57 594 876,20 | 23 783 180,73 | 11 |
| I | EFRR | Słabiej rozwinięte | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | PL43 | 31 160 718,86 | 24 828 029,20 | 10 991 636,54 | 11 |
| I | EFRR | Słabiej rozwinięte | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | PL51 | 76 380 130,75 | 59 874 352,50 | 26 211 493,82 | 26 |
| I | EFRR | Słabiej rozwinięte | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | PL52 | 28 277 888,91 | 20 470 428,27 | 0,00 | 5 |
| I | EFRR | Słabiej rozwinięte | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | PL61 | 72 788 978,29 | 61 618 159,69 | 12 296 732,84 | 11 |
| I | EFRR | Słabiej rozwinięte | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | PL62 | 34 068 551,67 | 28 261 652,29 | 15 402 997,53 | 8 |
| I | EFRR | Słabiej rozwinięte | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | PL63 | 54 822 545,90 | 44 648 874,89 | 16 174 494,24 | 12 |
| I | EFRR | Słabiej rozwinięte | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 24 | PL21 | 3 860 598,60 | 3 281 508,81 | 2 628 316,97 | 1 |
| I | EFRR | Słabiej rozwinięte | 046 | 04 | 07 | 07 | 02 |  | 16 | PL | 246 649 997,41 | 204 969 738,83 | 60 483 523,95 | 1 |
| I | EFRR | Słabiej rozwinięte | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | PL | 75 997 887,63 | 75 997 887,63 | 71 474 339,93 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | PL | 7 388 979,09 | 7 388 979,09 | 2 960 209,66 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | PL12 | 100 282 618,23 | 76 635 040,62 | 18 592 728,39 | 32 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 046 | 04 | 07 | 07 | 02 |  | 16 | PL | 16 443 333,16 | 13 664 649,26 | 4 032 234,93 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | PL | 5 066 525,84 | 5 066 525,84 | 4 764 956,00 | 2 |
| II | EFRR | Słabiej rozwinięte | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | PL | 4 247 702,35 | 4 247 702,35 | 1 027 730,31 | 1 |
| II | EFRR | Słabiej rozwinięte | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 12 | PL | 10 443 619,01 | 10 443 619,01 | 82 666,74 | 1 |
| II | EFRR | Słabiej rozwinięte | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | PL | 7 564 133,67 | 7 151 901,30 | 5 449 687,98 | 11 |
| II | EFRR | Słabiej rozwinięte | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | PL | 445 909 514,27 | 445 909 514,27 | 222 835 343,80 | 51 |
| II | EFRR | Słabiej rozwinięte | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 19 | PL | 16 664 698,97 | 16 664 698,97 | 6 579 789,18 | 2 |
| II | EFRR | Słabiej rozwinięte | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 20 | PL | 72 352 697,39 | 71 731 690,79 | 4 513 823,34 | 6 |
| II | EFRR | Słabiej rozwinięte | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 23 | PL | 63 800,60 | 53 994,39 | 0,00 | 1 |
| II | EFRR | Słabiej rozwinięte | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 24 | PL | 24 830 102,21 | 24 701 247,40 | 15 672 561,48 | 12 |
| II | EFRR | Słabiej rozwinięte | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | PL | 5 610 457,50 | 5 610 457,50 | 5 067 962,66 | 1 |
| II | EFRR | Słabiej rozwinięte | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | PL | 59 096 759,85 | 59 096 759,85 | 27 183 195,82 | 10 |
| II | EFRR | Słabiej rozwinięte | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 19 | PL | 66 733 430,37 | 66 733 430,37 | 37 513 002,72 | 25 |
| II | EFRR | Słabiej rozwinięte | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 20 | PL | 1 498 702,19 | 1 498 702,19 | 1 100 535,44 | 1 |
| II | EFRR | Słabiej rozwinięte | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 22 | PL | 3 638 340,34 | 3 638 340,34 | 1 029 482,69 | 1 |
| II | EFRR | Słabiej rozwinięte | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 23 | PL | 27 476 772,09 | 24 090 236,62 | 14 108 826,35 | 4 |
| II | EFRR | Słabiej rozwinięte | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 24 | PL | 48 382 233,47 | 48 382 233,47 | 25 849 456,98 | 14 |
| II | EFRR | Słabiej rozwinięte | 101 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 19 | PL | 5 302 389,30 | 5 302 389,30 | 827 105,45 | 2 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | PL | 339 702,02 | 339 702,02 | 82 190,80 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 12 | PL | 835 208,82 | 835 208,82 | 6 611,12 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | PL | 604 927,38 | 571 959,88 | 435 828,56 | 11 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | PL | 35 660 776,01 | 35 660 776,01 | 17 820 838,14 | 51 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 19 | PL | 1 332 728,01 | 1 332 728,01 | 526 206,28 | 2 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 20 | PL | 5 786 271,10 | 5 736 607,26 | 360 984,55 | 6 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 23 | PL | 5 102,33 | 4 318,10 | 0,00 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 24 | PL | 1 985 740,79 | 1 975 435,87 | 1 253 383,67 | 12 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | PL | 448 685,80 | 448 685,80 | 405 300,80 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | PL | 4 726 152,39 | 4 726 152,39 | 2 173 925,04 | 10 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 19 | PL | 5 336 880,77 | 5 336 880,77 | 3 000 031,95 | 25 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 20 | PL | 119 855,89 | 119 855,89 | 88 013,25 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 22 | PL | 290 969,44 | 290 969,44 | 82 330,95 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 23 | PL | 2 197 403,25 | 1 926 571,43 | 1 128 326,89 | 4 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 24 | PL | 3 869 278,26 | 3 869 278,26 | 2 067 261,78 | 14 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 101 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 19 | PL | 424 048,63 | 424 048,63 | 66 146,21 | 2 |
| III | EFRR | Słabiej rozwinięte | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | PL | 9 165 237,79 | 9 010 347,24 | 4 356 172,18 | 17 |
| III | EFRR | Słabiej rozwinięte | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | PL | 30 834 733,66 | 26 887 444,03 | 15 674 721,34 | 5 |
| III | EFRR | Słabiej rozwinięte | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 19 | PL | 99 070 479,44 | 96 850 738,63 | 41 742 284,94 | 162 |
| III | EFRR | Słabiej rozwinięte | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 23 | PL | 988 246,04 | 988 246,04 | 122 839,37 | 1 |
| III | EFRR | Słabiej rozwinięte | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 24 | PL | 4 962 262,07 | 4 931 605,48 | 2 376 882,02 | 7 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | PL | 732 972,68 | 720 585,60 | 348 376,69 | 17 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | PL | 2 465 949,92 | 2 150 272,84 | 1 253 556,40 | 5 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 19 | PL | 7 922 975,55 | 7 745 455,94 | 3 338 260,85 | 162 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 23 | PL | 79 033,12 | 79 033,12 | 9 823,85 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 24 | PL | 396 847,59 | 394 395,89 | 190 086,68 | 7 |
| IV | EFRR | Słabiej rozwinięte | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | PL | 27 416 087,17 | 27 416 087,17 | 13 615 270,26 | 58 |
| IV | EFRR | Słabiej rozwinięte | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | PL | 123 960,93 | 123 960,93 | 110 959,89 | 3 |
| IV | EFRR | Słabiej rozwinięte | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | PL | 1 059 878,68 | 1 059 878,68 | 691 673,76 | 10 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | PL | 2 192 550,09 | 2 192 550,09 | 1 088 855,67 | 58 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | PL | 9 913,54 | 9 913,54 | 8 873,81 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | PL | 84 761,81 | 84 761,81 | 55 315,31 | 10 |

## Tabela 8: Wykorzystanie finansowania krzyżowego

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Wykorzystanie finansowania krzyżowego** | **Oś priorytetowa** | **Kwota wsparcia UE, jaką przewiduje się wykorzystać w celu finansowania krzyżowego na podstawie wybranych operacji (w EUR)** | **Jako część wsparcia UE na oś priorytetową (w %) (3/wsparcie UE na oś priorytetową\*100)** | **Kwota wsparcia UE w ramach finansowania krzyżowego w oparciu o wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR)** | **Jako część wsparcia UE na oś priorytetową (w %) (5/wsparcie UE na oś priorytetową\*100)** |
| Koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | II | |  |  | | --- | --- | | 15 144 017,29 |  | | 2,23% | 4 364 195,50 | 0,64% |

## Tabela 9: Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia")

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Oś priorytetowa** | **Kwota wsparcia UE, jaką przewiduje się wykorzystać na operacje realizowane poza obszarem objętym programem na podstawie wybranych operacji (w EUR)** | **Jako część wsparcia UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu (%) (2/wsparcie UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu\*100)** | **Kwota wsparcia UE podczas operacji realizowanych poza obszarem objętym programem w oparciu o wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR)** | **Jako część wsparcia UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu (%) (4/wsparcie UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu\*100)** |

## Tabela 10: Wydatki poniesione poza terytorium Unii (EFS)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kwota wydatków, które mają zostać poniesione poza terytorium Unii w ramach celów tematycznych 8 i 10 na podstawie wybranych operacji (w EUR) | Udział w całkowitej alokacji finansowej (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego (%) (1/całkowita alokacja finansowa (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego\*100) | Wydatki kwalifikowalne poniesione poza terytorium Unii, zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR) | Udział w całkowitej alokacji finansowej (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego (%) (3/całkowita alokacja finansowa (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego\*100) |
| - | - | - | - |

# SYNTEZA EWALUACJI

Synteza wyników wszystkich ewaluacji programu dostępnych w odniesieniu do poprzedniego roku obrotowego, wraz z odniesieniem do nazwy i okresu, jaki obejmowała dana ewaluacja

|  |
| --- |
| W 2020 r. zrezygnowano z realizacji badania pt.: „Ewaluacja realizacji zasad horyzontalnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”. Badanie o tożsamej tematyce jest realizowane przez Krajową Jednostkę Ewaluacyjną pod nazwą „Badanie ewaluacyjne dotyczące stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach polityki spójności 2014-2020 oraz oceny realizacji Rządowego Programu Dostępność Plus 2018-2025”. Pierwsze wyniki badania planuje się odebrać w sierpniu 2021 r.  Kontynuowano również proces zmiany Planu Ewaluacji POPC oraz rozpoczęto przygotowania do badania dotyczącego oceny realizacji Pomocy Technicznej POPC. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Fundusz** | **Od miesiąca** | **Od roku** | **Do miesiąca** | **Do roku** | **Rodzaj oceny** | **Cel tematyczny** | **Temat** | **Ustalenia** |

# **KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania

|  |
| --- |
| Instytucja Audytowa w Rocznym sprawozdaniu z kontroli za rok obrachunkowy 2019/2020 oceniła funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli w IC w kategorii 1 (system funkcjonuje prawidłowo, nie są potrzebne żadne lub tylko niewielkie usprawnienia) i w IZ w kategorii 2 (system funkcjonuje, ale potrzebne są pewne usprawnienia) i wydała opinię audytową - bez zastrzeżeń.  IZ przeprowadziła w 2020 r. jedną planową kontrolę systemową w IP (CPPC) w odniesieniu do roku obrachunkowego 2019/2020. W trakcie kontroli potwierdzono prawidłową realizację zadań powierzonych IP. IZ wydała zalecenia pokontrolne w odniesieniu do procesów, do których zgłosiła zastrzeżenia. Ich charakter nie zagraża jednakże prawidłowej realizacji Programu.  **Czynniki, które miały wpływ na wykonanie Programu wynikające z panującej epidemii COVID-19**:   * + wielu Beneficjentów zgłaszało konieczność wydłużenia okresu realizacji projektów;   + występuje istotne zagrożenie związane z osiąganym przez Beneficjentów poziomem wydatkowania w ramach wdrażanych przez nich projektów;   + opóźnienia lub całkowite zablokowanie dostaw sprzętu (dostawy z Azji);   + ryzyko opóźnienia w podłączeniu jednostek oświatowych – beneficjenci wskazują, że dotychczas wydane akty prawne nie zakazują wstępu na teren jednostek oświatowych, a jedynie zawieszają prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, jednakże beneficjenci spotkają się z oporem ze strony dysponentów placówek oświatowych, którzy w obawie o rozprzestrzenianie się wirusa, nie wyrażają zgody na wykonywanie jakichkolwiek czynności instalacyjnych;   + trudności w realizacji projektów w ramach działań 3.1 i 3.2 w dotychczasowej formule, tj. szkoleń stacjonarnych. Obecnie możliwe jest prowadzenie rekrutacji i szkoleń tylko on-line. Jest to utrudnione m.in. z powodu niskich kompetencji cyfrowych lub ich braku i/lub braków sprzętowych np. w grupie wiekowej 65 +. Trudno obecnie przewidzieć jaki ostatecznie wpływ na realizację ww. projektów będzie miała pandemia COVID-19;   + beneficjenci napotykają trudności w realizacji formalno-prawnej inwestycji. Są uzależnieni od działań organów administracji publicznej, to one wydają akty uprawniające np. do wykonywania robót budowlanych czy zajmowania pasów drogowych. W dobie pandemii funkcjonowanie ww. instytucji podlegało czasowym ograniczeniom powodującym utrudnienia w prowadzeniu inwestycji;   + nasilające się zjawisko braków kadrowych (wynikające z zachorowań) po stronie wykonawców projektu - realizacja projektu, czy to w zakresie wypełniania formalności, czy opracowywania dokumentacji projektowej, czy też w zakresie wykonywania robót budowlanych;   + istotne ryzyka projektowe prowadzące do konieczności ograniczenia przez Beneficjentów zakresu rzeczowego projektów. Prowadzić to będzie do ponownej oceny projektów, zmniejszenia przyznanego dofinansowania i podjęcia decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięć w zmienionym zakresie rzeczowym;   + częste zgłaszanie przez Beneficjentów wniosków o zmiany i aktualizacje harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz harmonogramów kamieni milowych, w tym również zmian zakresów projektów, zmiany decyzji strategicznych dot. realizacji projektów;   + opóźnienia w dostarczaniu dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia wniosków o płatność co w konsekwencji prowadzi do wydłużenia weryfikacji wniosków o płatność (w szczególności wniosków o płatność końcową);   Ponadto do czynników mających wpływ na realizację Programu należy wymienić:   * konieczność realizacji wielu złożonych zamówień publicznych, długotrwałe procedury przetargowe, konieczność ponownego przeprowadzania postępowania, opóźnienia w realizacji postępowań m.in. unieważnienia postępowań, wycofywania się wyłonionych wykonawców z dalszych procedur i znaczące kwoty projektów wpływają na długość trwania procedur przetargowych i znaczną liczbę odwołań; * rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie kontraktu z wybranym wykonawcą nie gwarantuje powodzenia realizacji i odpowiedniego tempa wdrażania poszczególnych zadań, w szczególności w sytuacji bardzo napiętych harmonogramów i braku marginesu na ewentualne działania korygujące i naprawcze; * problemy w zakresie zawarcia umów na przejście infrastruktury przez prywatne nieruchomości; * problemy w zakresie odmowy zarządców dróg na lokalizację w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej (przedłużające się procedury administracyjne); * problemy w zakresie przeprowadzenia infrastruktury telekomunikacyjnej przez tereny będące własnością PKP (przedłużające się procedury administracyjne); * problemy z pozyskaniem zgód na budowę sieci w budynkach wielorodzinnych; * problemy z zakupem kabli światłowodowych i wydłużającego się czasu oczekiwania na dostawy; * niedrożności lub brak możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury przewidzianej do realizacji w projekcie, niejednokrotnie skutkują koniecznością przygotowania nowego trasowania przebiegu sieci lub prowadzenia dodatkowych, wcześniej nieplanowanych prac związanych z udrożnieniem infrastruktury; * pojawiające się przypadki dotyczące trudności z pozyskaniem map i szkiców dla kolejnych etapów realizacji projektów, które są niezbędne do przygotowania dokumentacji technicznej i budowlanej, bądź uzyskania pozwoleń na dzierżawę słupów energetycznych.   W celu zapewnienia terminowej i płynnej realizacji I-III osi POPC podejmowane są działania, które mają zapewnić odpowiedni poziom kontraktacji i certyfikacji:  • pomoc w poprawnym wypełnianiu poszczególnych modułów w SL2014;  • stały kontakt z beneficjentami w celu bieżącego wyjaśniania powstałych wątpliwości oraz pomoc przy interpretacji zapisów dokumentacji konkursowej;  • monitoring postępów prac i realizacji projektów m.in poprzez weryfikacje wniosków o płatność, HRF i kamieni milowych oraz informacje pozyskiwane w ramach bieżących kontaktów roboczych;  • angażowanie ekspertów zewnętrznych w proces ponownej oceny projektów, w których następują zmiany;  • indywidualne analizowanie każdego przypadku oraz podejmowanie decyzji mające na celu działania dążące do prawidłowej realizacji projektów oraz ich pomyślne i terminowe zakończenie.  Ponadto w ramach projektu pn. ”POPC Wsparcie”, realizowanego ze środków osi 4. Pomoc Techniczna, udzielano pomocy potencjalnym beneficjentom i beneficjentom Programu w obszarze przygotowania koncepcji projektu, przygotowania do realizacji przedsięwzięcia, jak i samej realizacji projektów. |

b) Ocena tego, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych przypadkach)

|  |
| --- |
| **Nie dotyczy.** |

# STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

Streszczenie treści rocznych i końcowych sprawozdań z wdrażania należy opublikować i przekazać jako oddzielny plik w postaci załącznika do rocznego i końcowego sprawozdania z wdrażania.

Załącznik nr 1

# SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI** | |
| 1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI | I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu |
| 2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka | EFRR |
| ***3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego*** | ***02 - Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych*** |
| 3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) |  |
| **4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego** | |
| 4.1. Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 30. Data ukończenia oceny ex ante | 2016-12-23 |
| **31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy** | |
| 31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub wyznaczenia? | Tak |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Instrument finansowy POPC |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| **7. Rozwiązania wdrożeniowe** | |
| 7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI | Nie |
| 7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii |  |
| 7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | Powierzenie zadań wdrożeniowych innemu podmiotowi prawa publicznego lub prywatnego |
| 7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od IZ z produktami finansowym EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Fundusz funduszy |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Bank publiczny lub instytucja publiczna |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | współpraca publiczno-publiczna, tryb pozakonkursowy |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2017-02-06 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 277 830 898,49 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 230 881 521,59 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 230 881 521,59 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 80 896 425,64 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 80 896 425,64 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 80 896 425,64 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) |  |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) |  |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 3 612 254,32 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 3 203 642,59 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 408 611,73 |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 209 110,81 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a |  |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) |  |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) |  |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) |  |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 46 949 376,90 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) |  |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) |  |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Instrument finansowy POPC |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Instrument finansowy POPC |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Tak |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Bank publiczny lub instytucja publiczna |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Bezpośrednie udzielenie zamówienia bankowi publicznemu lub instytucji publicznej |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2017-02-06 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 96 018 355,43 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 96 018 355,43 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 96 018 355,43 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 24 004 588,86 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 24 004 588,86 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 24 004 588,86 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) |  |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) |  |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 721 349,40 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 720 137,67 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 1 211,73 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Instrument finansowy POPC - gwarancje** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Gwarancja |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 0,00 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 0,00 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 0,00 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) |  |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) |  |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) |  |
| 26. Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych (EUR) | 0,00 |
| 26.1. Całkowita wartość nowego finansowania dłużnego stworzonego przez inicjatywę na rzecz MŚP (art. 39 ust. 10 lit. b) RWP) |  |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 0 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 0 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 0 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 0 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 0 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 0 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 2,78 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów |  |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 172 664,42 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 0,00 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 0,00 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 0,00 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) |  |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) |  |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 0,00 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO10 - Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1 847 209 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Instrument finansowy POPC - Pośrednik 1 (Alior Bank S.A. 1) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Instrument finansowy POPC |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Alior Bank S.A. |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2017-07-18 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 7 684 426,82 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 6 118 914,55 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 6 118 914,55 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 7 545 410,31 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 6 118 914,55 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 6 118 914,55 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 1 426 495,76 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 1 426 495,76 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 351 796,19 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 351 796,19 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczka POPC** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 7 271 495,33 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 5 705 983,06 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 7 132 478,82 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 5 705 983,06 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 5 705 983,06 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 1 426 495,77 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 14 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 14 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 14 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 14 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 8 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 20 076,43 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 1 426 495,77 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 1 426 495,77 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,28 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,14 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 109 149,17 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 871 491,35 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 780 468,90 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 91 022,45 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a |  |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) |  |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) |  |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) |  |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 1 565 512,27 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 426 495,76 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 1 426 495,76 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO10 - Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1 847 209 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 13 600,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Instrument finansowy POPC - Pośrednik 2 (Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Instrument finansowy POPC |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-02-20 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 11 005 305,69 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 9 270 418,09 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 9 270 418,09 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 11 005 305,69 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 9 270 418,09 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 9 270 418,09 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 1 734 887,60 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 1 734 887,60 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 354 908,24 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 354 908,24 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczka POPC** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 9 455 175,91 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 7 824 390,98 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 9 111 683,74 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 7 480 898,81 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 7 480 898,81 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 1 630 784,93 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 24 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 24 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 24 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 1 |
| 29.2. w tym MŚP | 23 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 11 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 1 630 784,93 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 1 630 784,93 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,28 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,13 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 52 226,69 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 150 880,37 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 128 871,02 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 22 009,35 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a |  |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) |  |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) |  |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) |  |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 1 734 887,60 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 734 887,59 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 1 734 887,59 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO10 - Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1 847 209 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 34 292,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Instrument finansowy POPC - Pośrednik 3 (Alior Bank S.A. 2) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Instrument finansowy POPC |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Alior Bank S.A. |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-02-20 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 20 634 948,17 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 17 382 033,93 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 17 382 033,93 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 20 634 948,17 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 17 382 033,93 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 17 382 033,93 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 3 252 914,24 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 3 252 914,24 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 686 827,76 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 686 827,76 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) |  |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczka POPC** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 13 314 192,36 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 10 651 632,00 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 13 241 826,32 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 10 593 461,05 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 10 593 461,05 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 2 648 365,27 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 15 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 15 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 15 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 15 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 1 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 2 648 365,27 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 2 648 365,27 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,28 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,16 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 231 018,94 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 412 985,77 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 314 445,66 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 98 540,11 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a |  |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) |  |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) |  |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) |  |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 3 252 914,24 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 3 252 914,24 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 3 252 914,24 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO10 - Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1 847 209 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Instrument finansowy POPC - Pośrednik 4 (Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A 2) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Instrument finansowy POPC |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2019-11-06 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 2 751 228,33 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 2 317 604,52 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 2 317 604,52 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 100 491,33 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 927 041,81 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 927 041,81 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 173 449,52 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 173 449,52 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 1 622,44 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 1 622,44 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczka POPC** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 281 588,95 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 256 095,30 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 200 472,79 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 174 979,14 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 174 979,14 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 25 493,65 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 2 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 2 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 2 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 2 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 1 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 174 979,14 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 174 979,14 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,28 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,92 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego |  |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 3 235,86 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 7 497,99 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 7 377,53 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 120,46 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a |  |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) |  |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) |  |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) |  |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 433 623,81 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 173 449,52 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 173 449,52 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO10 - Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1 847 209 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Instrument finansowy POPC - Pośrednik 5 (Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Instrument finansowy POPC |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Trzebieszów |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2019-12-16 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 5 608 602,95 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 4 635 209,05 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 4 635 209,05 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 2 243 441,18 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 1 854 083,62 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 1 854 083,62 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 389 357,56 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 389 357,56 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) |  |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) |  |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczka POPC** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 334 662,09 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 264 383,05 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) |  |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) |  |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) |  |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) |  |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 1 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 1 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 1 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 1 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 1 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) |  |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) |  |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,28 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów |  |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego |  |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 3 398,84 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) |  |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) |  |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) |  |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a |  |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) |  |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) |  |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) |  |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 973 393,90 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 389 357,56 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 389 357,56 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO10 - Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1 847 209 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Instrument finansowy POPC - Pośrednk 6 (Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Instrument finansowy POPC |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Mielec |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-01-03 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 1 375 614,17 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 1 158 802,26 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 1 158 802,26 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 550 245,67 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 463 520,90 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 463 520,90 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 86 724,77 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 86 724,77 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) |  |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) |  |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczka POPC** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 0,00 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 0,00 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 0,00 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 0 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 0 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 0 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 0 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 0 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 0 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,28 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów |  |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) | 0,00 |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego |  |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 335,73 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) |  |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) |  |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) |  |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a |  |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) |  |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) |  |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) |  |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 239 987,95 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 95 995,18 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 95 995,18 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO10 - Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1 847 209 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 0,00 |

# Opcjonalnie w przypadku sprawozdania, które zostanie złożone w 2016 r.; nie dotyczy innych sprawozdań podstawowych: DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH

Tabela 14: Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych

| Ogólne warunki wstępne | Niespełnione kryteria | Podjęte działania | Termin | Odpowiedzialne podmioty | Działanie ukończone w terminie | Spełnione kryteria | Przewidywany termin pełnego wdrożenia pozostałych działań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabela 15: Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych

| Ogólne warunki wstępne | Niespełnione kryteria | Podjęte działania | Termin | Odpowiedzialne podmioty | Działanie ukończone w terminie | Spełnione kryteria | Przewidywany termin pełnego wdrożenia pozostałych działań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Duże projekty

Tabela 12: Duże projekty

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt | CCI | Status dużego projektu | Inwestycje ogółem | Całkowite koszty kwalifikowalne | Planowana data powiadomienia / planowana data przedłożenia projektu | Data udzielenia zgody / zatwierdzenia przez Komisję w sposób dorozumiany | Planowane rozpoczęcie wdrażania (rok, kwartał) | Planowana data zakończenia | Oś priorytetowa/ priorytety inwestycyjne | Aktualny stan realizacji – postęp finansowy (% wydatków poświadczonych Komisji w porównaniu z całkowitymi kosztami kwalifikowalnymi) | Aktualny stan realizacji – postęp fizyczny w odniesieniu do głównego etapu wdrażania projektu | Główne produkty | Data podpisania pierwszej umowy na wykonanie prac | Uwagi |
| Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) – Etap II | 2017PL16RFMP011 | Tak | 292 384 371,57 PLN | 277 024 681,72 PLN | 2016, Q4 | 09.11.2016 r. | 16.02.2017 r. | 31.12.2021 r. | POPC.02.00.00.  E-administracja i otwarty rząd | 61,59% | 69% | Portal – Platforma publikacyjna,  Portal – Internetowe Konto Pacjenta,  Portal – Aplikacje usługodawcy i apteki,  System gromadzenia Gromadzenia Danych Medycznych – Zdarzenia medyczne,  System gromadzenia Gromadzenia Danych Medycznych – Recepty,  System gromadzenia Gromadzenia Danych Medycznych –Skierowania,  System Obsługi Rejestrów – Rejestry,  System Obsługi Rejestrów – Słowniki,  System Obsługi Rejestrów – Zarządzanie danymi podstawowymi,  System Weryfikacji,  Hurtownia Danych – Analizy, Statystyki, Raporty,  Hurtownia Danych – Monitorowanie,  System Wykrywania Nadużyć,  Szyna Usług  System Administracji – Audyt  System Administracji – Zabezpieczenia i prywatność  System Administracji – Administracja; | 2017-02-01 | Dnia 14.02.2020 r. został podpisany aneks nr 8 dotyczący modyfikacji treści zawartego przez CPPC Porozumienia o dofinansowanie w zakresie związanym z postanowieniami dot. RODO.  Dnia 22.07.2020 r. został podpisany aneks nr 9 dotyczący:  - wydłużenia okresu realizacji ww. Projektu do dnia 31.12.2021 r. oraz okresu kwalifikowalności wydatków do dnia 04.02.2022 r.  - zwiększenie dofinansowania o 120 000 000,00 PLN z 157 024 681,72 PLN na 277 024 681,72 PLN,  - rozszerzenie zakresu rzeczowego. |

**Napotkane znaczące problemy w realizacji dużych projektów oraz wprowadzone środki zaradcze**

|  |
| --- |
| W ramach II Osi POPC realizowany jest jeden duży projekt pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) – Faza 2. W projekcie nie wystąpiły opóźnienia. |

**Wszelkie zmiany planowane w wykazie dużych projektów w programie operacyjnym**

|  |
| --- |
| Nie wprowadzono zmian do wykazu dużych projektów. |

## Wspólne plany działania

**Postępy we wdrażaniu poszczególnych etapów wspólnych planów działania**

|  |
| --- |
| **Nie dotyczy** |

Tabela 13: Wspólne plany działania

**Nie dotyczy.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tytuł wspólnego planu działania** | **CCI** | **Etap wdrażania wspólnego planu działania** | **Całkowite koszty kwalifikowalne** | **Całkowite wsparcie publiczne** | **Wkład PO do wdrażania wspólnego planu działania** | **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wspólnego planu działania** | **[Planowane] przedłożenie Komisji** | **[Planowane] rozpoczęcie wdrażania** | **[Planowane] zakończenie** | **Główne produkty i rezultaty** | **Całkowite wydatki kwalifikowalne poświadczone Komisji** | **Uwagi** |

**Napotkane znaczące problemy oraz wprowadzone środki zaradcze**

|  |
| --- |
| **Nie dotyczy** |

**CZĘŚĆ B**

**SPRAWOZDANIA ZŁOŻONE W LATACH 2017, 2019 ORAZ KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

# OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Informacje zawarte w części A i osiąganie celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | II - E-administracja i otwarty rząd |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | III - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | IV - Pomoc Techniczna |

|  |
| --- |
|  |

## Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

|  |
| --- |
| W 2020 r. zostały zrealizowane następujące działania w ramach POPC w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz w zakresie w zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020:   * angażowanie w procesy decyzyjne i konsultacje osób z niepełnosprawnościami oraz osób zaangażowanych w obie przedmiotowe zasady. Aktywny udział przedstawicieli m.in. z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz przedstawicieli NGO zaangażowanych w obie opisywane zasady np. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Fundacja Widzialni w prace: Komitetu Monitorującego POPC (dalej: KM POPC), Grupy roboczej ds. e-administracji, Grupy roboczej ds. realizacji osi III w POPC, Grupy roboczej ds. sieci szerokopasmowych w ramach KM POPC, Grupy roboczej ds. udostępniania informacji sektora publicznego; * przyjęcie przez KM POPC kryteriów wyboru projektów uwzględniających zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz w zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn we wszystkich ogłoszonych i planowanych naborach w ramach POPC. Wśród nich są kryteria obligatoryjne (zgodność z zasadami horyzontalnymi - wśród nich zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami) i fakultatywne - dostosowane do specyfiki działań i osi POPC; * w ramach konkursu w działaniu 2.4 POPC „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” zastosowano zestaw kryteriów, w którym premiowano dodatkowymi punktami projekty oferujące rozwiązania skierowane do osób z niepełnosprawnościami. Konkurs umożliwił otrzymanie dofinansowania na wdrożenie projektów, które przyczynią się do wzmocnienia: e-administracji, e-nauki, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia. |

## Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

|  |
| --- |
| **Nie dotyczy** |

## Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **Amount of support to be used for climate change objectives (EUR)** | **Proportion of total allocation to the operational programme (%)** |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00%** |

|  |
| --- |
| **Nie dotyczy** |

## Rola partnerów we wdrażaniu programu

|  |
| --- |
| **Nie dotyczy** |

# OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 AKAPIT PIERWSZY LIT. a) I b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013

## Postępy we wdrażaniu planu ewaluacji oraz działań następczych podjętych w związku z ustaleniami dokonanymi w ramach ewaluacji

|  |
| --- |
| **Nie dotyczy** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Nazwa** | **Fundusz** | **Rok zakończenia oceny** | **Rodzaj oceny** | **Cel tematyczny** | **Temat** | **Ustalenia (w przypadku wykonania)** | **Działania następcze (w przypadku wykonania)** |

## Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji

|  |
| --- |
| **Nie dotyczy** |

# DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (można je uwzględnić w sprawozdaniu, które zostanie złożone w 2016 r. (zob. pkt 9 powyżej); wymagane w sprawozdaniu, które należy złożyć w 2017 r.) Opcjonalnie: sprawozdanie z postępów

# DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego

|  |
| --- |
| Nie dotyczy |

## Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich

|  |
| --- |
| Nie dotyczy |

## Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych

|  |
| --- |
| Nie dotyczy |

## W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie

Jak określono w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 art. 27 ust. 3 dotyczący "Treści programów", art. 96 ust. 3 lit. e) dotyczący "Treści, przyjęcia i zmiany programów operacyjnych w ramach celu ‘Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia’", art. 111 ust. 3 i art. 111 ust. 4 lit. d) dotyczący "Sprawozdań z wdrażania w ramach celu ‘Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia’" oraz załącznik 1 sekcja 7.3 dotyczący "Wkładu głównych programów w strategie makroregionalne i strategie morskie", program ten ma wkład w strategie makroregionalne lub strategie morskie:

|  |
| --- |
| Nie dotyczy |

🞎 Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego

🞎 Strategia UE na rzecz regionu Dunaju (EUSDR)

🞎 Strategia UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (EUSAIR)

🞎 Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego (EUSALP)

🞎 Strategia na rzecz regionu Oceanu Atlantyckiego (ATLSBS)

## **W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych**

|  |
| --- |
| Nie dotyczy |

## Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe

|  |
| --- |
| Nie dotyczy |

**CZĘŚĆ C – SPRAWOZDANIA ZŁOŻONE W 2019 R. I KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA (art. 50 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

# INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

# INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu)

Informacje na temat wkładu programu w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz ocena tego wkładu

|  |
| --- |
| Nie dotyczy |

# KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W przypadku gdy z oceny postępów poczynionych w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania wynika, że pewne cele pośrednie i końcowe nie zostały osiągnięte, państwa członkowskie powinny przedstawić podstawowe przyczyny niepowodzenia w osiąganiu tych celów pośrednich w sprawozdaniu na 2019 r. (w odniesieniu do celów pośrednich) i w końcowym sprawozdaniu z wdrażania (w odniesieniu do celów końcowych).

|  |
| --- |
| Nie dotyczy |

Dokumenty

| **Tytuł dokumentu** | **Typ dokumentu** | **Data dokumentu** | **Lokalny nr referencyjny** | **Nr referencyjny Komisji** | **Pliki** | **Data wysłania** | **Wysłane przez** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ostatnie wyniki zatwierdzenia

| **Waga** | **Kod** | **Wiadomość** |
| --- | --- | --- |